계 획 서

과제명 :  산업현장의 AI 전환

(소득세법 기반 AI 세무 상담 챗봇)

| 팀명 | 아자스 |
| --- | --- |
| 팀장 | 심지섭 |
| 팀원 | 심지섭 |

1. 개발과제의 개요

본 과제는 산업현장의 AI 전환이라는 대주제 아래, 소득세법 체계를 기반으로 한 AI 세무 상담 챗봇 시스템을 설계·구현하는 것을 목표로 한다. 전통적인 세무 상담 업무는 전문 세무사에 대한 의존도가 높아 접근성이 낮고 비용이 큰 산업현장의 대표적인 비효율 영역이다. 이를 AI로 전환함으로써 납세자가 자연어로 질의하면 소득세법 조문과 해석 데이터를 근거로 정확하고 이해하기 쉬운 답변을 즉시 제공하는 구조를 구현한다.

【주요 목표】

- 소득세법 조문 기반 질의응답 엔진 개발

- 개인 상황(근로소득·사업소득·기타소득 등)에 맞춘 맞춤형 세금 계산 기능 탑재

- 비전문가도 쉽게 이해할 수 있는 자연어 중심 인터페이스 구현

【기대 활용 방안】

- 개인 납세자 셀프 세무 지원

- 중소기업 세무 사전 검토 보조 도구

- 세무사 보조 자동화 솔루션으로의 확장

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선방안

현재 세무 상담 분야는 전문 세무사·공인회계사에 대한 의존도가 높아 개인 납세자가 접근하기 어려운 구조이다. 국세청 홈택스가 일부 신고 자동화 기능을 제공하나, 복잡한 세법 해석이나 개인 맞춤 상담은 지원하지 못한다.

【국내외 주요 현황 및 문제점】

- 기존 AI 법률 상담 서비스는 민사·형사 분야에 집중되어 있어 세무 특화 솔루션이 부족하다.

- LLM 기반 범용 챗봇은 최신 세법 조문 반영이 늦고 환각 오류가 발생하여 세무처럼 정확성이 요구되는 분야에서 신뢰성이 떨어진다.

【개선 방향】

소득세법 원문 데이터를 RAG 방식으로 연동하여 조문 근거 기반의 정확한 답변 생성 체계를 구축한다. Pinecone 벡터 데이터베이스에 소득세법 전 조문을 임베딩하여 정확도 높은 문서 검색을 실현하고, Gemini LLM을 통해 최종 자연어 답변을 생성함으로써 환각 오류를 최소화한다.

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

- 납세자 편의 향상: 세무 전문가 방문 없이도 24시간 즉시 세무 상담이 가능해져 접근성이 획기적으로 개선된다.

- 세무 오류 감소: 소득 공제 누락, 세율 오적용 등 비전문가 실수를 사전에 방지하여 과납 및 가산세 리스크를 줄인다.

- 세무 지식 대중화: 복잡한 세법 조문을 일상 언어로 풀어냄으로써 납세자의 세법 이해도를 높이고 자발적 납세 순응을 촉진한다.

3. 과제목표 및 내용

【최종 목표】

소득세법 제1조부터 제127조에 이르는 조문 전체를 색인화하여, 사용자 질문에 대해 관련 조문을 검색·인용하며 답변하는 RAG 기반 세무 챗봇을 개발한다.

【정량적 목표】

- 세무 관련 벤치마크 질문 200개 기준 정확도 85% 이상 달성

- 평균 응답 시간 3초 이내

- 소득세법 조문 커버리지 100% (전 조항 벡터 임베딩 완료)

【정성적 목표】

- 비전문가도 이해할 수 있는 평이한 한국어 답변 생성

- 세법 조문 출처 명시로 답변 신뢰성 확보

- 대화 맥락을 유지하는 멀티턴 상담 구조 구현

【주요 기능 범위】

- 소득세법 조문 벡터 데이터베이스 구축 (Pinecone 사용)

- 자연어 질의 → 관련 조문 검색 → Gemini LLM 답변 생성 파이프라인

- 근로소득공제, 인적공제, 표준세액공제, 세율구간 자동 계산 모듈

- 대화 이력 유지 및 후속 질문 처리 (Supabase 저장)

【비기능 요구사항】

- 보안: 사용자 입력 정보는 서버에 저장하지 않는 비식별 처리 원칙 적용

- 성능: 동시 접속 100명 기준 응답 지연 5초 미만

- 유지보수성: 세법 개정 시 조문 데이터만 갱신하면 시스템 전체에 반영되는 모듈화 구조

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진전략 및 방법

【개발 방법론】

애자일 기반 2주 단위 스프린트를 기본 주기로 삼아 단계적으로 기능을 완성한다. 1주 내 프로토타입 완성을 필수 마일스톤으로 설정하고, 이후 2주차에서 완성도를 높인다.

【접근 방법】

- 데이터 수집 및 전처리: 국가법령정보센터(law.go.kr)에서 소득세법 원문을 다운로드하고, 조문 단위로 청킹하여 벡터 임베딩을 수행한다.

- 검색 엔진 구축: Pinecone에 소득세법 전 조문을 임베딩 벡터로 적재하고 코사인 유사도 기반 조문 검색 기능을 완성한다.

- LLM 연동: RAG 파이프라인을 구성하고 Google Gemini를 LLM으로 사용하여 검색된 조문을 근거로 최종 응답을 생성한다.

- 프런트엔드 개발: Stitch로 웹 UI 디자인을 제작하고, Antigravity 바이브코딩으로 실제 웹 채팅 인터페이스를 구현한다.

- 데이터베이스 구성: Supabase에 대화 이력, 사용자 세션, 조문 메타데이터를 저장하여 상담을 지원한다.

- 평가 및 개선: 세무 관련 테스트셋으로 정확도를 측정하고 오류 유형별 프롬프트 엔지니어링 개선을 진행한다.

【환경 구성】

- LLM: Google Gemini

- 벡터 DB: Pinecone

- 관계형 DB: Supabase

- UI 디자인: Stitch

- 바이브코딩: Antigravity

- 버전 관리: GitHub

(2) 추진체계

【팀 구성】

팀명: 아자스   │   팀장: 심지섭

【역할 분담】

- 심지섭 (팀장 / 전체 기획·개발): 시스템 아키텍처 설계, RAG 파이프라인 구현. 소득세법 데이터 수집 및 전처리, Gemini LLM 프롬프트 설계, Pinecone·Supabase DB 구성, Stitch UI 설계, Antigravity 바이브코딩, QA 테스트까지 전 과정을 총괄한다.

【협력 방식】

GitHub 커밋 이력을 통해 진행 상황을 점검하고, Pull Request 리뷰를 통해 코드 품질을 관리한다.

5. 추진일정

| 세부내용 | 수행기간(일) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |
| 소득세법 원문 수집 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 문서 청킹 및 전처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinecone 벡터 임베딩 적재 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supabase DB 스키마 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAG 파이프라인 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemini API 연동 및 프롬프트 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stitch UI 디자인 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Antigravity 바이브코딩 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 백엔드 API 연결 및 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 정확도 평가 및 프롬프트 최적화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 최종 검토 및 문서화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. 참고문헌

【법령 및 데이터 출처】

[1] 국가법령정보센터 Open API (www.law.go.kr) – 소득세법 원문 데이터 수집 출처.

[2] 소득세법 [시행 2024. 1. 1.] [법률 제19930호] – 본 과제의 주요 법적 근거 및 학습 데이터.

【상용 서비스 조사】

[3] 국세청 홈택스 (www.hometax.go.kr) – 기존 세무 신고 자동화 서비스 UI/UX 및 기능 범위 분석.

* 구체적 기술에 따른 아키텍처를 그림으로 붙여서 기술.